## Slide 1: 2D게임프로그래밍
2020112036 정현도

## Slide 2: 개발진척도
내용 | 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
맵 | 달리기, 수영, 멀리뛰기, 사격 맵 구현 | 4가지 모두 구현 | 100%
캐릭터 컨트롤러 | 각 맵에 따른 작동 방식 구현 | 모든 맵에 따라서 작동 방식 구현 | 100%
기타 게임 기능 | 총 합산 점수 구현 최고 점수 기록 게임 방식 설명창 구현 | 게임을 난이도 별로 구별하여 구현하여 최고 점수 기록이 필요없다 생각하여 미구현 | 80%
모델링 | 4가지 캐릭터 | 4가지 캐릭터 구현 | 100%
게임 난이도 | 각 종목마다 이지, 노말, 하드 모드 구현 각각 모드마다 다른 방식으로 난이도 증가 | 모든 종목마다 각각의 난이도 구현 | 100%
사운드 | 모든 맵별로 음악 구현 | 실제 종목에서 bgm이 없는 것이 낫다 생각하여 bgm은 미구현 | 100%
애니메이션 | 각 종목마다 필요한 애니메이션 구현 | 모두 구현 | 100%

## Slide 3: 깃 커밋 통계
주 | 커밋 횟수
Week of Oct 8 | 2
Week of Oct 15 | 46
Week of Oct 22 | 0
Week of Oct 29 | 0
Week of Nov 5 | 6
Week of Nov 12 | 51
Week of Nov 19 | 54
Week of Nov 26 | 24
Week of Dec 3 | 1